ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ ЗА JАВНУ НАБАВКУ OДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРОЈ ЈН 26/24

* Извођење радова на одржавању постојеће и изради нове вертикале сигнализације вршиће се на градским саобраћајницама и на локалним путевима у сеоским месним заједницама на територији општине Аранђеловац **сукцесивно у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора**.
* У случају оштећења постојеће вертикалне сигнализације извођач је дужан да у року од 12 сати по позиву Надзорног органа изађемо на лице места и поправимо указана оштећења.
* Наручилац набавља саобраћајну опрему (знакове и стубове).
* Извођач је у обавези да поседује или користимо простор за складиштење саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузмемо од Наручиоца.
* Да извршимо превоз саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме коју преузме од Наручиоца до нашег простора.
* Извођач је дужан да на захтеве Наручиоца путем мејла доставља стања саобраћајних знакова, стубова и друге саобраћајне опреме која се налази у простору извођача, и на захтев Наручиоца омогућимо физичку контролу истихеме у простору где је складиштена.
* Постављање – уградња стуба за саобраћајни знак, на тротоару од асфалтног застора или на земљаним површинама, ћемо извршити израдом бетонске стопе 0,3х0,3х0,5m МБ20. Сав материјал за израду бетонске стопе обезбеђује извођач је и сви зависни трошкови падају на терет извођача.
* Извођач је дужан да поседује или користи возило, агрегат за струју или копресор, ручни електрични или пнеумацки пикамер за разбијање асфалта и бетона и остали алат за уградњу стуба.
* Приликом обележавања вертикалне сигнализације извођач ће поштовати све важеће СРПС стандарде, као и придржавамће се важећег Правилника о саобраћајној сигнализацији.
* Количина наведена у тендеру је оквирна, односно обрачунска вредност ће бити утврђена на основу стварно извршeне набавке, а на основу потреба и налога Наручиоца.
* Извођач је дужан да благовремено предузме све мере за обезбеђење сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја и суседних објеката и да градилиште осигурамо сагласно важећим прописима.
* Извођач је дужан да сагласно важећим прописима обезбеди сагласност за обезбеђивање градилишта и измене режима саобраћаја