**МОДЕЛ УГОВОРА O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, ПРЕВОЗУ И УГРАДЊИ КАМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА , БРОЈ ЈН 01/25**

Закључен у Аранђеловцу између:

1. Општинске управе општине Аранђеловац, Венац слободе 10, Аранђеловац, ПИБ 101486788, матични број 07184549, ЈББК 03945, коју заступа руководилац Одељења за инвестиције и јавне набавке Ранка Фуртула, дипл.инж., у даљем тексту Наручилац,
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рачун бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворен код пословне банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у даљем тексту Извођач, *који наступа са \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као чланом групе , ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за јавну набавку, превоз и уградњу камених материјала, број ЈН 01/25.

**Члан 2.**

Укупна вредност овог уговора је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Јединичне цене радова које чине предмет уговора утврђене су у понуди Извођача, која је достављена путем Портала јавних набавки, а заведена код Наручиоца под бројем \*\*\* од \*\*\*\* и која заједно са документацијом која је објављена на Порталу јавних набавки чини саставни део овог уговора.

**Члан 3.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање изврши на следећи начин :

* по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
* ситуације ће бити сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача, потписаних од стране надзора,
* плаћање је у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава који ће бити предвиђен за ту намену.

**Члан 4.**

Извођач се обавезује да при потписивању овог уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење за добро извршење посла, са роком важења 10 дана дужим од уговореног рока на који је уговор закучен, која мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, без приговора у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач се обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе Наручилац писмено не опомене.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да на дан заврешетка посла достави наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и потписане од стране лица овлашћеног за заступање.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач се обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе Наручилац писмено не опомене.

**Члан 5.**

Извођач за извршење уговора неће ангажовати подизвођаче.

*Или*

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Уколико подизвођач захтева непосредно плаћање, Наручилац ће му платити за део уговора који је он извршио.

Уколико подизвођач не захтева непосредно плаћање, Наручилац ће након плаћања Извршиоцу затражити да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршено плаћање подизвођачевих потраживања.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**Члан 6.**

Извођач се обавезује да уговорене радове изводи сукцесивно по налогу Наручиоца у периоду од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања уговора.

Налог из претходног става овог члана се даје путем средстава електронске поште, уколико је ово средство онемогућено из било ког разлога налог се даје писаним путем.

**Члан 7.**

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити испостављањем књижне ноте за умањење ситуације од стране Извођача на име уговорне казне.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**Члан 8.**

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује :

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да изричито користи механизацију која је наведена у Понуди у делу критеријума за квалитативни избор привредног субјекта;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове ;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова;

- да гарантује квалитет изведених радова.

**Члан 9.**

Наручилац обезбеђује надзор у току извођења радова.

Све примедбе и предлоге надзорног органа уписују се у грађевински дневник. Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзора, и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Грешке, односно недостатке које утврди надзор у току извођења Извођач мора да отклони без одлагања.

**Члан 10.**

Извођач је дужан да води:

а) грађевински дневник;

б) грађевинску књигу;

Надзорни орган Наручиоца је дужан да овери грађевински дневник у року од 3 (три) дана од дана уписа промена у дневник, а ако то не учини у наведеном року сматраће се да се сагласио с уписаним подацима.

Извођач има право да од Наручиоца захтева одговор на отворена питања везана за извођење уговорених радова.

Наручилац је дужан да преко свог надзорног органа Извођачу даје одговоре на питања постављена путем грађевинског дневника.

Ако надзорни орган закасни у давању одговора, Извођач има право да продужи рок за извођење оних радова за које је тражио упутства Наручиоца без наплате уговорне казне.

**Члан 11.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова.

**Члан 12.**

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора неће бити плаћени.

**Члан 13.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

**Члан 14.**

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

**Члан 15.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу.

**Члан 16.**

Све евентуалне измене и допуне уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Стране сагласно констатују да ће све спорове по овом уговору решавати споразумно, а у случају да до споразума не може доћи уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

**Члан 17.**

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири примерка за Наручиоца и два примерка за Извођача.

ЗА ИЗВОЂАЧА: ЗА НАРУЧИОЦА:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ранка Фуртула

*Напомена: Модел уговора није потребно потписивати и печатирати и понуђач није у обавези да га доставља у оквиру своје е-понуде.*